※ 사업 신청 시, 사업계획서 작성 목차 페이지는 삭제하고 제출

예비창업패키지 예비창업자 사업계획서 작성 목차(안)

| 항목 | 세부항목 |
| --- | --- |
| □ 일반현황 | - 창업아이템명, 산출물, 팀 구성 현황 등 |
| □ 개요(요약) | - 창업아이템 소개, 문제인식, 실현가능성, 성장전략, 팀 구성 등 |

| 1. 문제 인식 (Problem) | 1. 창업 아이템의 필요성 - 창업 아이템의 국내·외 시장 현황 및 문제점 - 문제 해결을 위한 창업 아이템의 개발 필요성 등 |
| --- | --- |
| 2. 실현 가능성 (Solution) | 2. 창업 아이템의 개발 계획 - 아이디어를 제품·서비스로 개발 또는 구체화 계획 - 창업 아이템의 차별성 및 경쟁력 확보 전략 - 정부지원사업비 집행 계획 |
| 3. 성장전략 (Scale-up) | 3. 사업화 추진 전략 - 경쟁사 분석, 목표 시장 진입 전략 - 창업 아이템의 비즈니스 모델(수익화 모델) - 사업 확장을 위한 투자유치(자금확보) 전략 - 사업 전체 로드맵(일정 등) 및 중장기 사회적 가치 도입계획 |
| 4. 팀 구성 (Team) | 4. 대표자 및 팀원 구성 계획 - 대표자의 보유 역량(개발/구체화/성과 창출 등) - 팀원 보유 역량, 업무파트너 현황 및 활용 방안 등 |

예비창업패키지 예비창업자 사업계획서

※ 사업계획서는 목차(1페이지)를 제외하고 10페이지 이내로 작성

* 사업계획 설명을 위한 추가 이미지 첨부가 필요한 경우, [별첨 2]의 기타 증빙서류로 제출

※ 사업계획서 양식은 변경·삭제할 수 없으며, 추가설명을 위한 이미지(사진), 표 등은 삽입 가능

(표 안의 행은 추가 가능하며, 해당 없을 시 공란을 유지)

※ 본문 내 ‘파란색 글씨로 작성된 안내 문구’는 삭제하고 검정 글씨로 작성하여 제출

※ 대표자·직원 성명, 성별, 생년월일, 대학교(원)명 및 소재지, 직장명 등의 개인정보(또는 유추 가능한 정보)는 반드시 제외하거나 ‘○’, ‘*’ 등으로 마스킹하여 작성

[학력] (전문)학·석·박사, 학과·전공 등, [직장] 직업, 주요 수행업무 등만 작성 가능

□ 일반현황

창업아이템명

산출물

(협약기간 내 목표)

OO기술이 적용된 OO기능의(혜택을 제공하는) OO제품·서비스 등

모바일 어플리케이션(0개), 웹사이트(0개)

※ 협약기간 내 제작·개발 완료할 최종 생산품의 형태, 수량 등 기재

직업

(직장명 기재 불가)

교수 / 연구원 / 사무직 / 일반인 / 대학생 등

기업(예정)명

OOOOO

팀 구성 현황 (대표자 본인 제외)

순번	직위

- 공동대표

- 대리

담당 업무

S/W 개발 총괄

홍보 및 마케팅

보유 역량 (경력 및 학력 등)

OO학 박사, OO학과 교수 재직(00년)

OO학 학사, OO 관련 경력(00년 이상)

구성 상태

완료

예정(’00.0)

...

□ 창업 아이템 개요(요약)

| 명 칭 | ※ 예시1 : 게토레이 예시2 : Windows 예시3 : 알파고. | 범 주 |  | ※ 예시1 : 스포츠음료 예시2 : OS(운영체계) 예시3 : 인공지능프로그램. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 아이템 개요 | ※ 본 지원사업을 통해 개발 또는 구체화하고자 하는 제품·서비스 개요 (사용 용도, 사양, 가격 등), 핵심 기능·성능, 고객 제공 혜택 등 ※ 예시 : 가벼움(고객 제공 혜택)을 위해서 용량을 줄이는 재료(핵심 기능)를 사용. |
| 문제 인식 (Problem) | ※ 개발하고자 하는 창업 아이템의 국내·외 시장 현황 및 문제점 등 문제 해결을 위한 창업 아이템 필요성 등. |
| 실현 가능성 (Solution) | ※ 개발하고자 하는 창업 아이템을 사업기간 내 제품·서비스로 개발 또는 구체화 하고자 하는 계획(최종 산출물_형태, 수량 등) - 개발하고자 하는 창업 아이템의 차별성 및 경쟁력 확보 전략. |
| 성장전략 (Scale-up) | ※ 경쟁사 분석, 목표 시장 진입 전략, 창업 아이템의 비즈니스 모델(수익화 모델), 사업 전체 로드맵, 투자유치(자금확보) 전략 등. |
| 팀 구성 (Team) | ※ 대표자, 팀원, 업무파트너(협력기업) 등 역량 활용 계획 등. |
| 이미지 | ※ 제품·서비스 특징을 나타낼 수 있는 참고 사진(이미지)·설계도 등 삽입 (해당 시). | ※ 제품·서비스 특징을 나타낼 수 있는 참고 사진(이미지)·설계도 등 삽입 (해당 시). |
|  | < 사진(이미지) 또는 설계도 제목 > |  | < 사진(이미지) 또는 설계도 제목 > |  |

1. 문제 인식 (Problem)_창업 아이템의 필요성

1.1 서비스 개요

포데이(Fourday)는 취미를 시작하지만 꾸준히 지속하지 못하는 사람들을 위한 취미 기록·커뮤니티 플랫폼이다. AI 기반 취미 추천과 취미 기록 기능을 통해 사용자가 자신의 취미활동을 손쉽게 이어갈 수 있도록 돕고, 커뮤니티를 통해 같은 관심사를 가진 타인과의 교류를 연결함으로써 사람들의 일상에 즐거움과 연결감을 불어넣는 것을 목적으로 한다. 단순한 취미 기록 서비스가 아닌, 혼자서 취미를 즐기다 포기하게 되는 구조적 문제를 사회적 연결을 통해 해소하고자 한다.

1.2 배경 및 문제인식

1인가구의 급증과 청년의 사회적 고립

대한민국의 1인가구는 빠른 속도로 증가하고 있다. 2024년 기준 1인가구는 전체 가구의 36.1%인 804만 5천 가구로, 관련 통계 작성이 시작된 2015년 이래 매년 역대 최고치를 경신하고 있다. 특히 29세 이하와 30대가 전체 1인가구의 35% 이상을 차지하며, 포데이의 주요 타겟인 2030 청년 1인가구가 이 시장의 핵심 축을 이루고 있다. 문제는 이들의 생활 방식이 외로움과 사회적 고립으로 직결된다는 점이다. 서울시 1인가구를 대상으로 한 실태조사 결과, 외로움을 경험하는 비율이 62.1%, 사회적 고립을 경험하는 비율은 13.6%에 달하는 것으로 나타났다. 1인가구는 전체 가구보다 '외롭다'고 답한 비율이 10%포인트 이상 높았으며, 이러한 고립감은 정신건강 악화로 이어지고 있다.

그림 2. 1인가구의 외로움과 사회적 고립의 관계

(출처: 한국보건사회연구원)

표 1. 1인가구 비율 (%) (출처: 국가데이터처)

취미활동이 핵심 여가이지만, 지속률이 낮다

1인가구의 주된 여가활동은 휴식(93.6%) 및 취미·오락활동(74.9%)이며, 여가 활동의 주된 목적은 개인의 즐거움(40.7%)과 마음의 안정(19.1%)인 것으로 나타났다(통계청, 2024). 취미활동이 1인가구의 정서적 안정에 있어 매우 중요한 역할을 하고 있음을 알 수 있다. 그러나 실제로는 많은 사람들이 취미를 시작하고도 꾸준히 이어가지 못한다. 본 팀이 2030대 약 50명을 대상으로 진행한 여가 생활 설문조사에 따르면, 취미 지속을 어렵게 하는 요인으로 '같이 할 사람이 없다'는 응답이 31.6%로 3위를 차지하였다. 이는 콘텐츠나 정보의 부족이 아닌, 함께 즐길 수 있는 관계의 부재에서 비롯된 문제임을 보여준다.

표 3. 취미 지속을 어렵게 하는 요인 (출처: 2030 남녀인터뷰, 2025.12.23~2025.12.30, 응답수 46명)

청년 우울증으로 심화되는 사회적 고립, 구조적 해결이 필요하다

이러한 고립 문제는 청년 정신건강 지표와도 직결된다. 국민건강보험공단에 따르면 2020년 대비 2024년 30대 우울증 환자는 69.8% 증가하였으며, 전체 우울증 환자 중 20·30대가 차지하는 비율도 2018년 26%에서 2022년 36%로 빠르게 높아지고 있다. 전문가들은 청년 우울증의 주요 원인으로 사회적 고립과 인간관계의 단절을 지목하고 있다. 이처럼 고립→우울→고독사로 이어지는 구조적 문제는 단순한 심리 지원만으로는 해결되기 어려우며, 일상 속에서 자연스럽게 타인과 연결될 수 있는 접점의 설계가 요구된다.

1.3 창업아이템의 목적(필요성)

포데이는 취미를 매개로 단절된 청년들의 일상에 지속 가능한 사회적 연결을 만들어내는 것을 핵심 목적으로 한다.

현재 시장에는 취미 클래스 중개, 여가 액티비티 예약 등 다양한 취미 관련 플랫폼이 존재하지만, 대부분 일회성 경험 제공에 집중되어 있다. 취미를 '함께, 꾸준히' 이어갈 수 있도록 돕는 서비스는 부재한 상황이다. 취미를 시작하는 것 자체는 어렵지 않다. 문제는 지속이다. 앞서 확인하였듯 취미 지속을 어렵게 하는 요인의 31.6%가 '같이 할 사람이 없다'는 데서 비롯되며, 이는 콘텐츠나 정보의 부족이 아닌 관계의 부재에서 기인한다.

포데이는 이 지점을 정확히 파고든다. AI 기반 취미 추천으로 사용자가 자신에게 맞는 취미를 탐색할 수 있도록 돕고, 취미 기록 기능을 통해 꾸준한 활동을 습관화하며, 커뮤니티를 통해 같은 관심사를 가진 타인과 자연스럽게 연결될 수 있는 구조를 제공한다. 단순히 취미를 소비하는 것이 아니라, 취미를 매개로 관계를 쌓고 일상의 루틴을 함께 만들어가는 경험을 제공하는 것이 포데이의 차별화된 지향점이다.

결국 포데이가 해결하고자 하는 문제는 취미의 지속성 그 자체가 아니라, 취미를 함께할 사람이 없어 스스로 일상의 즐거움을 포기하게 되는 청년들의 사회적 고립이다. 취미라는 낮은 진입장벽의 일상적 접점을 통해 자연스럽게 타인과 연결되고, 그 연결이 정서적 유대감과 삶의 만족도로 이어지는 선순환 구조를 만드는 것, 그것이 포데이가 존재하는 이유이다.

2. 실현 가능성 (Solution)_창업 아이템의 개발 계획

※ 아이디어를 제품·서비스로 개발 또는 구체화 하고자 하는 계획(사업기간 내 일정 등) 개발 창업 아이템의 기능·성능의 차별성 및 경쟁력 확보 전략

정부지원사업비 집행 계획 기재

< 사업추진 일정(협약기간 내) >

| 구분 | 추진 내용 | 추진 기간 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 앱 정식 출시 | 26.01 ~ 26.03 | iOS·Android 동시 출시, 앱스토어 등록 완료 (취미기록, AI 취미추천, 취미공유 커뮤니티 기능 개발) |
| 2 | 베타 유저 모집 및 피드백 개선 | 26.03 ~ 26.04 | SNS·커뮤니티 채널, 데모데이를 통한 베타 유저 100명 확보, 사용성 피드백 수집 및 반영 |
| 3 | 모임·챌린지 기능 개발 | 26.04 ~ 26.07 | 소모임 연결, 취미 챌린지 기능 개발 및 출시 |
| 4 | AI 에이전트 고도화 | 26.05 ~ 26.07 | LLM API 연동, 취미 기록 데이터 기반 주간 리포트 생성 모듈 개발 |
| 5 | 마케팅 캠페인 진행 | 26.07 ~ 26.09 | SNS 마케팅·인플루언서 협업 등 유저 확보 캠페인 집중 집행 |
| 6 | 커머스 제휴 시작 | 26.09 ~ 26.11 | 취미 관련 브랜드·용품 업체 제휴 협약, 앱 내 제휴 콘텐츠 노출 시작 |
| 7 | 서비스 안정화 및 2차 마케팅 집행 | 26.11 ~ 26.02 | 기능 버그 수정, 성능 최적화, 리텐션 개선을 위한 푸시 알림·이벤트 기능 강화 |
|  | 성과 분석 및 차기 계획 수립 | 27.01 ~ 27.02 | 협약기간 내 KPI 달성 현황 분석, 수익 모델 고도화 계획 수립, 후속 투자 유치 준비 |

< 1단계 정부지원사업비 집행계획 >

※ 1단계 정부지원사업비는 20백만원 내외로 작성

| 비 목 | 산출 근거 | 정부지원사업비(원) |
| --- | --- | --- |
| 재료비 | ▪ DMD소켓 구입(00개×0000원) | 3,000,000 |
|  | ▪ 전원IC류 구입(00개×000원) | 7,000,000 |
| 외주용역비 | ▪ 시금형제작 외주용역(OOO제품 … 플라스틱금형제작) | 10,000,000 |
| 지급수수료 | ▪ 국내 OO전시회 참가비(부스 임차 등 포함) | 1,000,000 |
| … |  |  |
| 합 계 |  | ... |

< 2단계 정부지원사업비 집행계획 >

※ 2단계 정부지원사업비는 20백만원 내외로 작성

| 비 목 | 산출 근거 | 정부지원사업비(원) |
| --- | --- | --- |
| 재료비 | ▪ DMD소켓 구입(00개×0000원) | 3,000,000 |
|  | ▪ 전원IC류 구입(00개×000원) | 7,000,000 |
| 외주용역비 | ▪ 시금형제작 외주용역(OOO제품 … 플라스틱금형제작) | 10,000,000 |
| 지급수수료 | ▪ 국내 OO전시회 참가비(부스 임차 등 포함) | 1,000,000 |
| … |  |  |
| 합 계 |  | ... |

3. 성장전략 (Scale-up)_사업화 추진 전략

※ 경쟁제품·경쟁사 분석, 창업 아이템의 목표 시장 진입 전략 등 기재

창업 아이템의 비즈니스 모델(수익화 모델), 사업 확장을 위한 투자유치(자금확보) 전략
사업 전체 로드맵(일정)과 중장기적 사회적 가치 도입계획

- 환경 : 폐기물 배출 감소, 재활용 확대, 친환경 원료 개발, 에너지 절감 등 환경보호 노력

- 사회 : 지역사회 교류, 사회 환원, 인권, 평등, 다양성 존중 등 사회적 책임경영 노력

- 지배구조 : 윤리경영, 상호 존중 조직문화 구축, 근로 환경 개선 등의 투명 경영 노력

포데이는 취미를 매개로 단절된 청년들의 일상에 지속 가능한 사회적 연결을 만들어내는 것을 핵심 목적으로 한다.

현재 시장에는 취미 클래스 중개, 여가 액티비티 예약 등 다양한 취미 관련 플랫폼이 존재하지만, 대부분 일회성 경험 제공에 집중되어 있다. 취미를 '함께, 꾸준히' 이어갈 수 있도록 돕는 서비스는 부재한 상황이다. 취미를 시작하는 것 자체는 어렵지 않다. 문제는 지속이다. 앞서 확인하였듯 취미 지속을 어렵게 하는 요인의 31.6%가 '같이 할 사람이 없다'는 데서 비롯되며, 이는 콘텐츠나 정보의 부족이 아닌 관계의 부재에서 기인한다.

취미 관련 경쟁사 분석

< 사업추진 일정(전체 사업단계) >

| 구분 | 추진 내용 | 추진 기간 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시제품 설계 | 00년 상반기 | 시제품 설계 및 프로토타입 제작 |
| 2 | 시제품 제작 | 00.00 ~ 00.00 | 외주 용역을 통한 시제품 제작 |
| 3 | 정식 출시 | 00년 하반기 | 신제품 출시 |
| 4 | 신제품 홍보 프로모션 진행 | 00.00 ~ 00.00 | OO, OO 프로모션 진행 |
| … |  |  |  |

4. 팀 구성 (Team)_대표자 및 팀원 구성 계획

※ 성명, 성별, 생년월일, 출신학교, 소재지 등의 개인정보(유추가능한 정보)는 삭제 또는 마스킹 [학력] (전문)학·석·박사, 학과·전공 등, [직장] 직업, 주요 수행업무 등만 작성 가능

※ 대표자 보유 역량(경영 능력, 경력·학력, 기술력, 노하우, 인적 네트워크 등) 기재

- 역량 : 창업아이템을 개발 또는 구체화할 수 있는 능력

- 유사 경험, 정부 지원사업 수행 이력, 관련 교육 이수 현황, 관련 수상 실적 등 포함

※ 팀에서 보유 또는 보유할 예정인 장비·시설, 직원 역량(경력·학력, 기술력, 노하우 등) 기재

※ 협약기간 내 채용 예정인 인력에 대해서 기재

※ 제품·서비스 개발 및 구체화 등과 관련하여 협력(또는 예정)인 파트너, 협력 기관(기업) 등 역량과 주요 협업(협력)내용 등 기재

ㅇ

< 팀 구성(안) >

| 구분 | 직위 | 담당 업무 | 보유 역량(경력 및 학력 등) | 구성 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 공동대표 | S/W 개발 총괄 | OO학 박사, OO학과 교수 재직(00년) | 완료(’00.00) |
| 2 | 대리 | 홍보 및 마케팅 | OO학 학사, OO 관련 경력(00년 이상) | 예정(’00.00) |
| … |  |  |  |  |

< 협력 기관 현황 및 협업 방안 >

| 구분 | 파트너명 | 보유 역량 | 협업 방안 | 협력 시기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○○전자 | 시제품 관련 H/W 제작·개발 | 테스트 장비 지원 | 00.00 |
| 2 | ○○기업 | S/W 제작·개발 | 웹사이트 제작 용역 | 00.00 |
| ... |  |  |  |  |